BÀI TẬP: XÂY DỰNG PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG BẰNG MoSCoW

- Bảng phân loại và sắp xếp Product Backlog

| STT | Mục gốc | Hạng mục | MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách | Must | Cần có dữ liệu sách để tìm kiếm và mượn |
| 2 | 1 | Đăng nhập/đăng ký | Must | Cần xác định độc giả khi mượn sách |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách | Must | Giúp độc giả tìm sách trước khi đặt mượn |
| 4 | 3 | Mượn sách online | Must | Chức năng cốt lõi của MVP, phụ thuộc mục 1, 2, 10 |
| 5 | 5 | Đặt trước sách khi hết | Should | Quan trọng nhưng có thể chờ sách có sẵn để mượn |
| 6 | 4 | Gia hạn mượn sách | Should | Có thể gia hạn trực tiếp tại quầy |
| 7 | 8 | Email nhắc hạn trả | Should | Giúp tránh trả muộn, có thể tự theo dõi hạn trả |
| 8 | 9 | Xem lịch sử mượn | Could | Tiện theo dõi, không ảnh hưởng chức năng mượn chính |
| 9 | 12 | Đăng nhập Google/Facebook | Could | Tăng tiện lợi, đã có đăng nhập thông thường |
| 10 | 6 | Đánh giá và bình luận | Won't | Không cần thiết cho MVP, để bản sau |
| 11 | 7 | Gợi ý sách cá nhân | Won't | Chưa cần cá nhân hóa trong Release 1 |
| 12 | 11 | Chat với thủ thư | Won't | Có thể hỏi trực tiếp tại quầy, để bản sau |

- Kế hoạch ưu tiên Release 1

- Must have: Mục 10, 1, 2, 3 – bắt buộc hoàn thành

- Should have: Mục 5, 4, 8 – thực hiện nếu đủ thời gian

- Could have: Mục 9, 12 – thực hiện nếu còn nguồn lực

- Won't have: Mục 6, 7, 11 – chưa thực hiện trong Release 1

- Tự phản biện

- Một số người có thể xếp đăng nhập Google/Facebook vào Should vì giúp độc giả đăng nhập nhanh hơn. Tuy nhiên, đăng nhập thông thường đã đáp ứng nhu cầu cơ bản nên tôi chọn Could. Tính năng gợi ý sách có thể được xếp Could vì giúp tăng trải nghiệm người dùng. Nhưng với MVP, chức năng này chưa cần thiết nên tôi chọn Won't